## Slide 1
PULS-EVENTS · ÉTUDE DE DESIGN MVP · AOÛT 2026
Du POC au MVP :
Chatbot RAG — Puls-Events
Rapport de gestion de projet · Data Engineer en alternance
Responsable : Jérémy · 12 semaines · Stack : GCP · LangChain · Vertex AI · ChromaDB
Notes: Slide de couverture — présenter le projet et son contexte général

## Slide 2
CONTEXTE DU PROJET
Puls-Events · Du POC au MVP
Puls-Events
Plateforme de découverte d'événements culturels en temps réel
Données collectées via Open Agenda et d'autres sources
Personnalisation : lieu, période, thématiques
POC validé il y a 1 mois
Stack : Mistral AI + FAISS · RAG sémantique validé · Équipes convaincues
4 objectifs du MVP
Mémoire conversationnelle
Retenir l'historique pour personnaliser les échanges
Contexte géographique
Adapter les réponses à la localisation de l'utilisateur
Recherche web temps réel
Agent smolagents (Hugging Face)
Monitoring de performance
Qualité, latence et satisfaction utilisateur
Notes: Contexte : Puls-Events, le POC réalisé il y a un mois, et les 4 objectifs du MVP

## Slide 3
SECTION 1 · ANALYSE DES BESOINS
Les 4 défis techniques du MVP
Mémoire conversationnelle
Retenir l'historique des échanges pour personnaliser les réponses au fil du temps, même entre plusieurs sessions.
Contexte géographique
Filtrer et adapter les réponses du chatbot selon la localisation de l'utilisateur (ville, région).
Recherche web temps réel
Enrichir les réponses via un agent smolagents (Hugging Face) lorsque la base vectorielle ne suffit pas.
Monitoring de performance
Mesurer en continu la qualité des réponses, la latence et la satisfaction utilisateur via Langfuse.
Notes: 4 besoins identifiés avec Jérémy : mémoire, géoloc, recherche web temps réel, monitoring

## Slide 4
SECTION 2 · CHOIX CLOUD
GCP — Solution retenue pour le MVP
AWS
Bedrock · SageMaker
BASE VECTORIELLE
OpenSearch
DÉPLOIEMENT
Bonne
COÛT MVP
Moyen
GCP
Vertex AI · Gemini 1.5 Pro
BASE VECTORIELLE
Vertex AI Vector Search
DÉPLOIEMENT
Excellente
COÛT MVP
Compétitif
Recommande
Azure
Azure OpenAI
BASE VECTORIELLE
Azure AI Search
DÉPLOIEMENT
Bonne
COÛT MVP
Élevé
Pourquoi GCP ?
Vertex AI couvre embeddings + LLM en un seul service · Intégration native Hugging Face · Cloud Run gère le scaling automatiquement — idéal pour un MVP dont la charge est encore incertaine.
Notes: Choix GCP : Vertex AI tout-en-un, intégration HF native, Cloud Run serverless

## Slide 5
SECTION 3 · ARCHITECTURE TECHNIQUE
Les 4 couches du MVP
1
Interface utilisateur
API REST (FastAPI) · Intégrable directement dans la plateforme Puls-Events existante
2
Moteur RAG
text-embedding-gecko · ChromaDB (MVP) → Vertex AI Vector Search (prod) · Gemini 1.5 Pro · LangChain
3
Modules complémentaires
Mémoire : Firestore par session · Géoloc : filtre pré-requête · Recherche web : smolagents si données insuffisantes
4
Monitoring
Langfuse : traçabilité appels LLM, latence, qualité · Métriques custom : satisfaction et pertinence des réponses
Flux : Utilisateur → API → [Géoloc + Mémoire] → RAG → [smolagents si besoin] → LLM → Réponse
Notes: 4 couches : interface, RAG, modules complémentaires (mémoire + géoloc + smolagents), monitoring

## Slide 6
SECTION 4 · BACKLOG
Macro Backlog — Priorisation MoSCoW
Priorité
Epic
Fonctionnalité
Must
RAG Core
Indexation Open Agenda + recherche sémantique vectorielle
Must
RAG Core
Génération de réponses via Gemini 1.5 Pro (orchestration LangChain)
Must
Mémoire
Historique de conversation par session utilisateur (Firestore)
Must
Géoloc
Filtrage des résultats selon la localisation de l'utilisateur
Should
Recherche
Agent smolagents pour la recherche web en temps réel
Should
Monitoring
Dashboard Langfuse + API documentée via Swagger
Could
UX / Perf
Interface chat intégrée · Score satisfaction · Multilingue (post-MVP)
Notes: Backlog MoSCoW : 4 Must (indispensables), 2 Should, 1 Could (post-MVP)

## Slide 7
PILOTAGE DU PROJET
Risques principaux & indicateurs de succès
TOP RISQUES
R1 · Latence > 3s
Cache LRU + fallback Gemini 1.5 Flash
R2 · Qualité RAG faible
Eval hebdo + ajustement prompt
R3 · ChromaDB persistance
Volume GCS FUSE + backup quotidien
R4 · Dépassement budget
Budget alert GCP + limite tokens
CRITÈRES DE SUCCÈS
Pertinence réponses
Cible : > 80% · Eval. manuelle 50 req/sem.
Latence moyenne
Cible : < 2s · Langfuse (p50 et p95)
Taux erreur LLM
Cible : < 5% · Langfuse — traces erreur
Satisfaction CSAT
Cible : > 3,5 / 5 · Widget feedback intégré
Notes: Risques critiques couverts par des mitigations techniques. KPIs mesurés via Langfuse et évaluations hebdomadaires.

## Slide 8
SECTION 5 · ESTIMATION DES COÛTS
Budget Build & OPEX mensuel
~3 200 EUR
Coût de développement initial (Build)
Dev alternant 3 mois + setup GCP
~210 EUR
OPEX mensuel estimé
Base : 1 000 users x 50 req/mois
~1700 EUR
si x10 users
(~10 000 users)
Detail OPEX mensuel
Vertex AI (Gemini 1.5 Pro)
~150 EUR
Cloud Run ×2 (API + ChromaDB)
~33 EUR
Firestore (mémoire)
~3 EUR
Langfuse + Logs/Storage
~14 EUR
Vertex AI Embeddings
~3 EUR
Smolagents / APIs externes
~5 EUR
Notes: Build ~3200 EUR (developpement alternant inclus) · OPEX ~210 EUR/mois pour 1000 users · monter à ~1700-2000 EUR/mois pour 10x (optimisable via Gemini 1.5 Flash)

## Slide 9
SECTION 6 · PLAN DE PROJET
Planning sur 12 semaines
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
1. Cadrage
Architecture validée
2. RAG Core
Chatbot v1
3. Enrichissement
Chatbot v2 complet
4. Monitoring
Dashboard actif
5. Tests
6. Livraison MVP
J1 Archi validée · J2 Demo RAG Core · J3 Demo MVP complet · J4 Livraison production
Notes: 6 phases sur 12 semaines · 4 jalons de validation formels avec Jeremy

## Slide 10
En résumé
Une proposition de MVP prête à être mise en œuvre
Architecture
GCP · Vertex AI · LangChain · ChromaDB · smolagents
4 fonctionnalités
Mémoire · Géolocalisation · Recherche web · Monitoring
Budget maîtrisé
Build ~3 200 EUR · OPEX ~210 EUR/mois (1 000 users)
Planning clair
12 semaines · 4 jalons de validation · Livraison S12
Portfolio GitHub :
github.com/dorrazch-hue/dorra-portfolio-data
Notes: Rappeler les 4 points cles et partager le lien GitHub du portfolio